				Nro. Control:		DGI/DSI/DAC/201406043
				Fecha:		06/06/2014
				Versión:		1
1.- DATOS DE LA PERSONA QUE SOLICITA EL CAMBIO
Nombre y Apellido:		David Martinez
DIrección/División		Apoyo al Ciudadano					Cargo:	Jefe de División
Teléfono:		280-90-12					Correo Electrónico:	david.martinez@ivss.gob.ve
2.- DATOS DEL GESTOR DEL CAMBIO
Nombre:		Domingo Blanco
Dirección/División:		Dirección de Sistemas					Cargo:	Integrador Tecnologías
Teléfono:		9130					Correo Electrónico:	doblanco@ivss.gob.ve
3.- DATOS DEL CONTROL DE CAMBIOS
TIPO DE CAMBIO					PRIORIDAD	COMPLEJIDAD
Requerimiento: __ Preventivo: ___ Correctivo: _X_					Normal: _ / Urgente: X	Baja: Mediana: Alta: X
DURACIÓN DEL CONTROL DE CAMBIOS
Fecha Inicio				Hora Inicio			Fecha Final	Hora Final	Duración Total
06/06/14				16:00:00			06/06/14	16:30:00	1/2 hora
Justificación del cambio:				-El aplicativo comprobante deja cursores abiertos.
Descripción funcional de la actividad:				-Cierre de cursores abiertos
Equipos afectados:
Módulos afectados:				Constancias de Trabajo, Recibo de Pago
Servicios afectados:				Comprobante
ANTECEDENTES DEL CAMBIO

4.- ENTIDADES RELACIONADAS
___ Div. Apoyo Institucional / __ Div. Apoyo al Ciudadano / __ Div. Base de Datos / _X_ Div. Infraestructura de Servidores					___ Div. De Telecomunicaciones / ___ Coord. Regional / ___ Coord. Capital / ___ Coord. De RRHH			___ Coord. de Seguridad del Dato / ___ Coord. de Seguridad Física / ___ Proveedor / ___ Usuarios
5.- VALIDACIÓN DE REQUISITOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL CAMBIO
-Respaldar los wars que actualmente estan en producción
6.- ESPECIFICACIONES DETALLADAS DE ACTIVIDADES A REALIZAR
-Ejecutar el war que se encuentra en la carpeta compartida->migracion2014->comprobante->06062014
7.- ESPECIFICACIONES PARA REALIZAR ROLLBACK
-Desmontar el war que se tomo de la carpeta compartida y ejecutar los respaldados
8.- COMITE DE CONTROL DE CAMBIOS
FECHA COMITE	AREA ASISTENTE					APROBADO / DEVUELTO POR		OBSERVACIONES
			Dir. General
DESCISIÓN DEL COMITE			Dir. Sistemas
APROBADO: ___ / DEVUELTO: ___			Dir. Telecomunicaciones y Soporte
			Dir. Seguriad del Datos